## Slide 1: Projektvorstellung

## Slide 2: Gliederung
Einleitung
  Projektidee
  Team
  Modell
Projektrollen
Meilensteine

## Slide 3: Projektidee

## Slide 4: Vorgehensmodell
Agile Entwicklung mit Scrum
Daily alle zwei Tage: Montag, Mittwoch und Freitag (15 min)
Sprintlänge eine Woche, Sprintwechsel: Dienstags

## Slide 5: Projektrollen
Scrum Master: Marco Heumann
Communication Manager: Edwin Neubauer
Senior Requirements Analyst: Marco Schenkel
Documentation Manager: Edwin Neubauer
Senior Mobile Frontend Developer: Gregor Baumgärtner
Senior Web Frontend Developer: Hendrik Niemann
Senior Backend Developer: Moritz Bästlein
Test Developer Engineer: Marco Heumann
Security Administrator: Tim Barthel
Integration Manager: Hendrik Niemann

## Slide 6: Meilensteine
Anforderungsanalyse (08.03.2015)
  Sammlung der funktionalen Anforderungen im Product Backlog
  Listung nichtfunktionaler und sonstiger Anforderungen
  Priorisierung der Anforderungen
  Aufwandsschätzungen
  Erstellung des Pflichtenhefts
  Usecase und Aktivitätsdiagramme
Design (22.03.2015)
  Hardware Architektur
  Software Architektur
  Testkonzeption

## Slide 7: Meilensteine
Entwicklung (19.04.2015)
  Backend
  Frontend
    Applikation (Vuzix)
    Webinterface
  Agiles Testen innerhalb der Iterationen
Abnahme durch den Kunden (am 27.04.2015)