## Slide 1: Projekt Edible

## Slide 2: Gliederung
  Ablauf
  Server
  Datenbank
  API / Backend
  Frontend
  Vuzix-App
  Projektablauf
  Lession learned

## Slide 3: Ablauf
Sequenzdia?
Aktivitätsdia?

## Slide 4: Server

## Slide 5: Datenbank

## Slide 6: API / Backend

## Slide 7: Frontend

## Slide 8: Vuzix-App

## Slide 9: Projektablauf
Erster Sprintwechsel 10.03.
  Verteilung der ersten Issues
    Hauptsächlich Architekturen
  Vorbereiten des Backlogs für künftige Sprints
Zweiter Sprintwechsel 17.03.
  Abnahme der Issues
  Retrospektive
    Zusammenarbeit fördern (räumlich)
    Stimmung des Teams: Gut
  Verteilung von Issues
    Hauptsächlich Konzepte

## Slide 10: Projektablauf
Dritter Sprintwechsel 23+24.03.
  Abnahme der Issues
  Retrospektive
    Größe der Arbeitsgruppen klein(er) gestalten
    Stimmung des Teams: Zufrieden mit Fortschritt
  Verteilung von Issues
    Hardwarearchitektur realisieren
    Frontend: Mockup und Login
    Vuzix: Barcode-Scanner

## Slide 11: Projektablauf
Vierter Sprintwechsel 31.03.
  Abnahme der Issues
  Retrospektive
    Kritik: Umsetzung von Programmier-Issues und Dokumentation von Quellcode
    Stimmung des Teams: Gemischt
  Verteilung von Issues
    Hauptsächlich API / Backend

## Slide 12: Projektablauf
Fünfter Sprintwechsel 07.04.
  Abnahme der Issues
  Retrospektive
    Allgemein ist das Team für mehr Qualität als Quantität
    Stimmung des Teams: Sehr gut
  Verteilung von Issues
    Hauptsächlich Frontend

## Slide 13: Projektablauf
Sechster Sprintwechsel 13.04.
  Abnahme der Issues
  Retrospektive
    Team hat Sprint als unstrukturiert empfunden da sehr viel parallel am Frontend gemacht wurde
    Stimmung des Teams: Gemischt
  Planung zum Projektabschluss
    Hauptsächlich Bugfixing, Tests und Füllen des Frontend/der Datenbank mit Content
Projekt Retrospektive
  Abwägung ob Scrum für kleine/studentische Projekte geeignet

## Slide 14: Lession learned
Ablauf eines Scrum Projekts
Alle Aspekte eines Projektes wurden von jedem gesehen

## Slide 15
Ende
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit